ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

DOCUMENTO FORMAL DE DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Sistema Informático de Gestión Clínica y Comercial Optométrica (SGO)

Análisis, Refinamiento y Negociación de Alcance

| Autores: | Villalva Dumancela, Alexander Rafael (C.I. 0605351899) Figueroa Díaz, Omar Santiago (C.I. 1803391968) |
| --- | --- |
| Director / Tutor: | Ing. Menéndez Verdecia, Jorge Ariel |
| Asesor Técnico: | Ing. Santillán Castillo, Julio Roberto |
| Beneficiario: | Óptica de estudio (Riobamba, Ecuador) |
| Período Académico: | septiembre de 2026 -enero 2027 |

Riobamba — Ecuador

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

Introducción	3

Declaración Formal del Alcance (Resumen Ejecutivo)	4

Enunciado Canónico del Alcance	4

Fronteras del Sistema: Lo que está Dentro vs. Fuera del Alcance	4

Paso 1: Definición de las Necesidades del Proyecto	5

¿Por qué es necesario llevar a cabo este proyecto?	5

¿Cuáles son los resultados observables que se entregarán?	5

¿Bajo el respeto de qué condiciones se desarrollará?	6

Paso 2: Proyección de los Objetivos del Proyecto	6

Objetivos del Anteproyecto de Titulación (Base ESPOCH)	6

Formulación y Desglose S.M.A.R.T.	6

Paso 3: Descripción de las Actividades que Resolverán el Problema	7

Módulo 1: Autenticación y Gestión de Usuarios (M1)	7

Módulo 2: Gestión de Pacientes (M2)	7

Módulo 3: Historia Clínica y Graduación (M3)	7

Módulo 4: Pedidos al Laboratorio Óptico (M4)	7

Módulo 5: Ventas y Cobros (M5)	7

Tareas Transversales de Seguridad (S-Tags)	7

Paso 4: Análisis de las Capacidades de Ejecución	7

Experticia y Competencias del Equipo	8

Infraestructura y Stack Tecnológico	8

Paso 5: Comprensión de Limitaciones y Gestión de Riesgos	8

Limitaciones Temporales y Operativas	8

Población y Muestra de Evaluación	8

Matriz de Gestión de Riesgos del Alcance	9

Análisis de Costos y Presupuesto	9

Costos de Construcción del Software (Bloque I)	9

Costos de Explotación del Software (Bloque II)	10

Resumen Presupuestario Total	10

Fuente de Financiamiento	10

Implicaciones del Proyecto	10

Implicaciones Clínicas	10

Implicaciones Operativas	11

Implicaciones Legales	11

Implicaciones Académicas	11

Conclusiones y Articulación con la Fase 3	11

# Introducción

El presente documento constituye el análisis formal del alcance del proyecto Sistema Informático de Gestión Clínica y Comercial Optométrica (SGO), desarrollado como parte del Trabajo de Titulación de la Carrera de Software de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), bajo la modalidad de Proyecto Técnico.

El objetivo de este documento es establecer de manera precisa y delimitada las fronteras técnicas, funcionales, temporales y presupuestarias del proyecto, asegurando su viabilidad dentro del período académico mayo–septiembre 2026. Para ello, se aplica la metodología descrita en la guía institucional ALCANCE DE UN PROYECTO, que propone un análisis estructurado en cinco etapas fundamentales: definición de necesidades, proyección de objetivos, descripción de actividades, análisis de capacidades y comprensión de limitaciones.

El sistema SGO surge como respuesta a las deficiencias identificadas en la óptica de estudio de Riobamba, donde los procesos clínicos y administrativos se gestionan actualmente con un sistema legado de origen extranjero que no se adapta a los flujos clínico-comerciales específicos del entorno ecuatoriano. Este análisis no solo define qué se desarrollará, sino también qué queda explícitamente fuera del alcance, evitando así desviaciones (scope creep) que comprometan la calidad y entrega oportuna del producto final.

El documento se sustenta en el anteproyecto aprobado el 08 de mayo de 2026, cuyo título es «Desarrollo de un sistema informático de gestión clínica optométrica utilizando la metodología ágil Scrum, garantizando la seguridad de los datos de salud visual», y sirve como base contractual entre el equipo de desarrollo, el tribunal de titulación y la óptica de estudio beneficiaria del sistema.

A continuación, se presenta el desarrollo detallado de cada una de las etapas metodológicas, culminando con las conclusiones y la articulación con la siguiente fase del proyecto.

# Declaración Formal del Alcance (Resumen Ejecutivo)

## Enunciado Canónico del Alcance

El presente proyecto tiene como alcance el diseño, construcción, prueba y despliegue de un Sistema Informático de Gestión Clínica y Comercial Optométrica (SGO), concebido como una aplicación web progresiva (PWA) de arquitectura modular y desarrollada bajo la metodología ágil Scrum. El sistema está orientado a automatizar de forma integral los procesos asistenciales y administrativos de la óptica de estudio, en la ciudad de Riobamba.

El alcance abarca estrictamente cinco módulos nucleares que constituyen el Producto Mínimo Viable (MVP):

- Autenticación y Gestión de Usuarios: Control de acceso basado en roles (RBAC) con tokens JWT y expiración por inactividad.

- Gestión de Pacientes: Registro demográfico, prevención de duplicados por cédula y soporte flexible para menores de edad.

- Historia Clínica y Graduación: Validación estricta de rangos refractivos (esfera, cilindro negativo, eje, adición positiva), diagnósticos CIE-10 y comparativa evolutiva inmutable.

- Gestión de Pedidos al Laboratorio Óptico Externo: Digitalización de órdenes de taller, flujo de estados y preservación de confidencialidad bajo la LOPDP.

- Gestión de Ventas y Cobros: Venta por lotes de armazones, cobros transaccionales ACID con pagos mixtos y anticipos, y arqueo diario de caja.

Asimismo, el sistema garantiza la seguridad de los datos de salud visual mediante la incorporación del marco Secure Scrum (Pohl & Hof, 2015) y la evaluación rigurosa de las subcaracterísticas de Integridad, Responsabilidad (trazabilidad y no repudio) y Autenticidad, conforme a la norma internacional ISO/IEC 25010:2023.

## Fronteras del Sistema: Lo que está Dentro vs. Fuera del Alcance

Para blindar el proyecto contra desviaciones de alcance (scope creep) y asegurar su culminación en el plazo establecido de 18 semanas (del 13 de septiembre del 2026 al 8 de enero de 2027), se establecen los siguientes límites formales:

| DENTRO DEL ALCANCE (IN-SCOPE) | FUERA DEL ALCANCE (OUT-OF-SCOPE) |
| --- | --- |
| M1: Autenticación granular JWT con 3 perfiles (Admin, Optometrista, Asistente) y 42 permisos RBAC. | Facturación Electrónica SRI en línea con WebService (RF-FUT-01). |
| M2: Registro demográfico, validación de cédula ecuatoriana y adjuntos clínicos. | Envío automatizado de mensajes por WhatsApp API oficial (RF-FUT-02). |
| M3: Examen refractivo OD/OI, validación matemática de dioptrías, CIE-10 e inmutabilidad. | Migración masiva ETL de la base de datos SQL Server legada (RF-FUT-03). |
| M4: Órdenes de taller óptico externo con aislamiento de datos clínicos (LOPDP). | Módulo interactivo de agendamiento de citas web (RF-FUT-04). |
| M5: Venta por lotes, cobros ACID, pagos mixtos, anticipos y arqueo diario de caja. | Pasarelas de pago con tarjeta de crédito en línea (Stripe/Datafast). |
| Transversal: Bitácora inmutable de auditoría (Audit Log) y evaluación ISO/IEC 25010. | Conexión directa mediante controladores a auto refractómetros físicos. |

Tabla 1.1. Delimitación formal de las fronteras del sistema SGO.

# Paso 1: Definición de las Necesidades del Proyecto

Conforme a la metodología establecida en la guía institucional ALCANCE DE UN PROYECTO, la delimitación del alcance parte del análisis profundo de las necesidades de la óptica de estudio.

## ¿Por qué es necesario llevar a cabo este proyecto?

El desarrollo del SGO surge de la necesidad imperativa de resolver los graves problemas asistenciales, técnicos y de seguridad identificados en la óptica de estudio:

- Vulnerabilidad crítica de integridad clínica: El sistema legado oftalmológico sobrescribía ciegamente la graduación previa del paciente al registrar un nuevo examen, destruyendo el historial evolutivo miópico o astigmático.

- Inexistencia de responsabilidad y auditoría (no repudio): La plataforma anterior no registraba qué usuario realizaba cambios, violando la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP Ecuador).

- Desconexión logística con laboratorios externos: La óptica terceriza la manufactura con talleres en Quito y Guayaquil mediante notas de papel y fotos dispersas.

- Fatiga visual y errores por interfaz MDI obsoleta: El software anterior operaba bajo ventanas flotantes superpuestas (Multiple Document Interface), provocando lentitud y errores de digitación.

- Bloqueo operativo por dependencia externa: El sistema anterior vinculaba la venta directamente a la validación web del SRI; ante caídas de internet, el consultorio quedaba paralizado.

## ¿Cuáles son los resultados observables que se entregarán?

El proyecto entregará al establecimiento y al tribunal de titulación de la ESPOCH los siguientes productos verificables:

- Aplicación Web Progresiva (PWA): Software responsivo accesible en la red local (LAN).

- Base de Datos Relacional en PostgreSQL: Esquema normalizado con 9 entidades que garantiza transacciones ACID.

- API REST con 23 Endpoints: Especificación OpenAPI documentada.

- Motor de Validación Refractiva: Componente clínico que valida rangos de esfera, cilindro y adición.

- Módulo Digital de Órdenes de Taller: Sistema de emisión de fichas técnicas que preserva la privacidad.

- Sistema de Auditoría Inmutable: Servicio de logging que captura usuario, IP y timestamp UTC.

- Suite de Pruebas: 45 casos de prueba (9 por módulo) ejecutados y documentados.

- Documentación Técnica de Ingeniería: SRS formal bajo IEEE Std 830-1998 y diagramas UML.

## ¿Bajo el respeto de qué condiciones se desarrollará?

- Normativas y legales: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y Acuerdo Ministerial N.º 30-2020 del MSP.

- Calidad del software: Norma ISO/IEC 25010:2023 (Autenticidad, Integridad y Responsabilidad).

- Metodológicas: Marco ágil Scrum / Secure Scrum en 4 sprints quincenales.

- Operativas locales: Autonomía 100% en red local (LAN).

- Estándares técnicos: HL7 EHR-S R2.1, ISO 21089:2018, HL7 FHIR R5 (principios de estructuración).

Paso 2: Proyección de los Objetivos del Proyecto

## Objetivos del Anteproyecto de Titulación (Base ESPOCH)

- Objetivo General: Desarrollar un sistema informático de gestión clínica optométrica utilizando la metodología ágil Scrum, garantizando la seguridad de los datos de salud visual.

- Objetivos Específicos:

  - Analizar los procesos clínicos y administrativos del sector optométrico mediante levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales de la óptica de estudio, para identificar las deficiencias de integridad, control de acceso y trazabilidad de datos que determinan el alcance del sistema.

  - Estudiar la metodología ágil Scrum mediante la revisión de literatura especializada, para conocer su estructura y aplicabilidad en el desarrollo de un sistema informático de gestión clínica optométrica seguro.

  - Construir un sistema de gestión clínica optométrica seguro utilizando la metodología ágil Scrum.

  - Evaluar el cumplimiento de los atributos de seguridad del sistema, mediante la medición de las subcaracterísticas de integridad, responsabilidad y autenticidad establecidas en la norma ISO/IEC 25010:2023.

## Formulación y Desglose S.M.A.R.T.

- Specific (Específico): Construir el sistema SGO circunscrito a 5 módulos del MVP con validaciones clínicas e inmutabilidad.

- Measurable (Medible): Implementar el 100% de los 23 Requisitos Funcionales; 0% de sobreescritura destructiva; tiempo de respuesta < 1.5 s; 45 casos de prueba ejecutados; cobertura de pruebas > 85%.

- Attainable (Alcanzable): Desarrollado por un equipo de 2 investigadores de la ESPOCH mediante Laravel, React y PostgreSQL.

- Relevant (Relevante): Resuelve una necesidad crítica de salud visual en Riobamba y elimina riesgos legales bajo la LOPDP.

- Time-based (Temporalmente delimitado): Ejecutado estrictamente en 18 semanas (del 11 de mayo al 16 de septiembre de 2026), con 4 sprints quincenales de desarrollo efectivo.

# Paso 3: Descripción de las Actividades que Resolverán el Problema

Para cumplir con los 23 Requisitos Funcionales, se desglosan las actividades por módulo:

## Módulo 1: Autenticación y Gestión de Usuarios (M1)

- Actividad Global: Establecer el control de acceso y autenticidad.

- Tareas: Diseño de roles (Admin, Optometrista, Asistente) con 42 permisos RBAC; hashing bcrypt (≥ 12); emisión de tokens JWT mediante Laravel Sanctum; interfaz de inicio de sesión con bloqueo por intentos fallidos; middlewares de expiración por inactividad.

## Módulo 2: Gestión de Pacientes (M2)

- Actividad Global: Administrar el padrón demográfico e historial único.

- Tareas: Registro demográfico; validador de cédula ecuatoriana; flujo flexible para menores de edad; búsqueda predictiva con autocompletado para evitar duplicados; repositorio seguro de archivos clínicos adjuntos.

## Módulo 3: Historia Clínica y Graduación (M3)

- Actividad Global: Digitalizar el acto optométrico garantizando la integridad.

- Tareas: Formulario OD/OI (Esfera, Cilindro, Eje, Adición, DIP, Alturas); validación estricta de rangos y signo positivo en adición; agudeza visual Snellen; vista comparativa simultánea con timeline cronológico; diagnósticos CIE-10; persistencia inmutable (insert-only); triggers PostgreSQL para audit log (created_by, updated_at, old_values); papelera lógica (soft delete); emisión de recetas.

## Módulo 4: Pedidos al Laboratorio Óptico (M4)

- Actividad Global: Gestionar la tercerización de lunas con talleres externos.

- Tareas: Generación de órdenes digitales; filtro de privacidad LOPDP (exclusión de diagnósticos); catálogo de materiales y tratamientos; máquina de estados (Pendiente → Enviado → Recibido → Entregado); tablero visual de seguimiento.

## Módulo 5: Ventas y Cobros (M5)

- Actividad Global: Administrar transacciones comerciales y arqueos de caja.

- Tareas: Catálogo simplificado de armazones por lotes de precio; motor transaccional ACID; soporte de pagos mixtos; anticipos y saldos; comprobantes internos numerados (sin integración SRI); justificación obligatoria para anulaciones; cierre y arqueo diario de caja; módulo de reportes con analítica operativa.

Tareas Transversales de Seguridad (S-Tags)

- Implementación de tabla inmutable audit_logs con triggers/middleware ([S-TAG-RES-01]);

- Pruebas unitarias de refracción ([S-TAG-INT-01]);

- Pruebas de penetración RBAC ([S-TAG-AUTH-01]);

- Revisiones quincenales con el Product Owner;

- 12 scripts SQL integrales de verificación de consistencia.

Paso 4: Análisis de las Capacidades de Ejecución

Experticia y Competencias del Equipo

- Villalva Dumancela, Alexander Rafael: Desarrollo frontend (React, PWA, diseño UI/UX ergonómico) — 320 horas (20 h/sem).

- Figueroa Díaz, Omar Santiago: Desarrollo backend (PHP/Laravel, PostgreSQL, criptografía, auditoría) — 320 horas (20 h/sem).

- Ing. Menéndez Verdecia, Jorge Ariel: Director de Titulación y Scrum Master — 32 horas (2 h/sem).

- Ing. Santillán Castillo, Julio Roberto: Asesor Técnico y Revisor Metodológico.

- Propietario de la óptica de estudio: Product Owner y stakeholder principal — 12 horas (3 h por sprint).

- Optometrista de la óptica de estudio: Stakeholder clínico — 8 horas (2 h por sprint).

## Infraestructura y Stack Tecnológico

- Backend: PHP 8.2+ con Laravel 10/11 y Laravel Sanctum.

- Frontend: JavaScript/TypeScript con React 18+ y TailwindCSS.

- Base de Datos: PostgreSQL 15+ (transacciones ACID, integridad referencial, 9 entidades en el DER).

- API: 23 endpoints especificados bajo OpenAPI.

- Entorno de desarrollo: Laptops personales con Intel Core i7, 16 GB RAM, SSD.

- Entorno de producción: Red local (LAN) en la óptica de estudio y VPS de pruebas (free tier de Railway/Render).

- Herramientas de desarrollo: VS Code, Git, Claude Pro (asistente IA), PostgreSQL, Docker.

Paso 5: Comprensión de Limitaciones y Gestión de Riesgos

## Limitaciones Temporales y Operativas

El proyecto cuenta con un cronograma de 18 semanas (del 11 de mayo al 16 de septiembre de 2026), correspondiente al período académico de la ESPOCH, con 4 sprints quincenales de desarrollo efectivo (16 semanas). El equipo de desarrollo está acotado a dos investigadores con dedicación de 20 horas semanales cada uno.

## Población y Muestra de Evaluación

Para la evaluación del sistema bajo ISO/IEC 25010:2023, se define:

- Unidad de análisis: Datos optométricos (pacientes, historias clínicas, pedidos al laboratorio, transacciones de venta y registros de auditoría).

- Población: N = 270 000 000 registros de datos optométricos (población infinita).

- Muestra: n = 385 registros, calculada con la fórmula de muestreo para población infinita con nivel de confianza del 95% y margen de error del 5% (Hernández-Sampieri et al., 2014):

n = Z²·p·q / e² = (1.96² · 0.50 · 0.50) / 0.05² = 384.16 ≈ 385

Matriz de Gestión de Riesgos del Alcance

| Riesgo Identificado | Prob. | Impacto | Estrategia de Mitigación Preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
| R1: Desviación de alcance (scope creep) | Media | Alto | Adherirse estrictamente a los 5 módulos del MVP aprobados. |
| R2: Bloqueo por caídas de internet | Baja | Crítico | Arquitectura autónoma en red local (LAN) sin dependencia de la nube. |
| R3: Resistencia al cambio del personal | Media | Medio | Diseño centrado en el usuario e interfaces ergonómicas intuitivas. |
| R4: Falla de validación dióptrica | Baja | Crítico | Validaciones duales (frontend/backend) y pruebas unitarias automatizadas. |
| R5: Dependencia externa del SRI | Alta | Crítico | Comprobantes internos numerados; integración SRI como trabajo futuro. |

Tabla 5.1. Matriz de mitigación de riesgos del proyecto SGO.

Análisis de Costos y Presupuesto

Aunque el proyecto se desarrolla en el marco académico de la ESPOCH, es necesario identificar los recursos y costos asociados para garantizar la viabilidad técnica, conforme a lo establecido en el anteproyecto aprobado.

## Costos de Construcción del Software (Bloque I)

Los costos de construcción comprenden todos los recursos incurridos durante las 18 semanas de desarrollo del sistema.

| Rubro | Detalle | Monto (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1. Recursos Humanos |  |  |
| 1.1 Desarrollador 1 | $725/mes × 4 meses | 2 900.00 |
| 1.2 Desarrollador 2 | $725/mes × 4 meses | 2 900.00 |
| Subtotal Recursos Humanos |  | 5 800.00 |
| 2. Recursos Hardware |  |  |
| 2.1 Laptop Desarrollador 1 | 1 equipo × $1 500 | 1 500.00 |
| 2.2 Laptop Desarrollador 2 | 1 equipo × $1 500 | 1 500.00 |
| Subtotal Hardware |  | 3 000.00 |
| 3. Recursos Software |  |  |
| 3.1 IDE VS Code | Open source | 0.00 |
| 3.2 Frameworks | Open source | 0.00 |
| 3.3 Asistente IA (Claude Pro) | $20/mes × 4 meses | 80.00 |
| Subtotal Software |  | 80.00 |
| 4. Servicios Operativos |  |  |
| 4.1 Internet | $25/mes × 4 meses | 100.00 |
| 4.2 Energía eléctrica | $30/mes × 4 meses | 120.00 |
| Subtotal Servicios |  | 220.00 |
| 5. Recursos Materiales |  |  |
| 5.1 Impresiones y empastados | — | 60.00 |
| 5.2 Movilidad a la óptica | 8 viajes × $5 | 40.00 |
| 5.3 Viáticos y alimentación | 2 devs × 4 meses | 120.00 |
| Subtotal Materiales |  | 220.00 |
| Subtotal Bloque I |  | 9 320.00 |
| Contingencia (15%) |  | 1 398.00 |
| TOTAL BLOQUE I |  | $10 718.00 |

Tabla 6.1. Presupuesto de construcción del software (Bloque I).

Costos de Explotación del Software (Bloque II)

Los costos de explotación contemplan el despliegue y soporte post-entrega del sistema.

| Rubro | Detalle | Monto (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1. Infraestructura de despliegue |  |  |
| 1.1 Servidor (Railway/Render) | Free tier | 0.00 |
| 1.2 Dominio web | Incluido en free tier | 0.00 |
| 2. Soporte post-entrega |  |  |
| 2.1 Soporte técnico | 1 dev × 1 mes × $725 | 725.00 |
| 2.2 Capacitación al usuario | Incluida en Sprint Review | 0.00 |
| Subtotal Bloque II |  | 725.00 |
| Contingencia (15%) |  | 108.75 |
| TOTAL, BLOQUE II |  | $833.75 |

Tabla 6.2. Presupuesto de explotación del software (Bloque II).

Resumen Presupuestario Total

| Descripción | Total (USD) |
| --- | --- |
| Construcción del software (Bloque I) | 10 718.00 |
| Explotación del software (Bloque II) | 833.75 |
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | $11 551.75 |

Tabla 6.3. Resumen del presupuesto total del proyecto SGO.

Fuente de Financiamiento

El presente trabajo de titulación es íntegramente autofinanciado por los proponentes. No se ha gestionado ni se gestionará financiamiento externo de ninguna institución pública, organismo de cooperación, empresa privada o fondo de investigación. La carga financiera se distribuye de forma equitativa:

- Omar Santiago Figueroa Díaz: 50% = $5 775.88

- Alexander Rafael Villalva Dumancela: 50% = $5 775.88

- La viabilidad del autofinanciamiento se sustenta en: (1) el uso exclusivo de herramientas open source (Laravel, React, PostgreSQL) que elimina costos de licenciamiento; (2) el despliegue en modalidad free tier durante la fase piloto; y (3) la disponibilidad de equipos de cómputo propios con especificaciones adecuadas (Intel Core i7, 16 GB RAM, SSD).

Nota aclaratoria: Los costos de hardware representan equipos ya disponibles en propiedad de los desarrolladores; su inclusión refleja la imputación del costo de uso durante el proyecto. El costo real desembolsable para la óptica de estudio es $0, ya que el proyecto se desarrolla como parte del proceso de titulación de los estudiantes.

Implicaciones del Proyecto

- El desarrollo del Sistema SGO tiene implicaciones significativas en múltiples dimensiones:

- Implicaciones Clínicas

- Seguridad del paciente: La inmutabilidad de la historia clínica garantiza que ningún error o mala praxis pueda alterar registros médicos previos, protegiendo tanto al paciente como al optometrista.

- Trazabilidad completa: Cada modificación queda registrada con usuario, fecha y hora, cumpliendo con la LOPDP y permitiendo auditorías forenses.

- Calidad asistencial: Las validaciones refractivas automáticas reducen errores de digitación, mejorando la precisión de las graduaciones.

- Implicaciones Operativas

- Eficiencia administrativa: La automatización de arqueos de caja y reportes reduce significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas.

- Continuidad del servicio: La arquitectura autónoma en LAN elimina el riesgo de paralización por caídas de internet.

- Tercerización segura: El aislamiento de datos clínicos en órdenes de taller preserva la confidencialidad del paciente ante proveedores externos.

- Implicaciones Legales

- Cumplimiento normativo: El sistema garantiza el cumplimiento de la LOPDP y el Acuerdo Ministerial 30-2020 del MSP.

- No repudio: La bitácora inmutable de auditoría proporciona evidencia legal en caso de disputas o reclamaciones.

- Implicaciones Académicas

- Aplicación práctica: El proyecto demuestra la aplicabilidad de metodologías ágiles (Secure Scrum) en entornos de salud con requisitos críticos de seguridad.

- Validación de estándares: La evaluación bajo ISO/IEC 25010:2023 proporciona métricas objetivas de calidad del software.

- Contribución al cuerpo de conocimiento: El proyecto sirve como caso de estudio replicable para el conjunto de centros optométricos de Riobamba y Chimborazo.

Conclusiones:

- El presente documento formaliza de manera rigurosa las fronteras técnicas, funcionales, temporales y presupuestarias del Sistema SGO, cumpliendo con la guía institucional y alineándose con el anteproyecto aprobado el 08 de mayo de 2026.

- Se han consolidado los 5 módulos nucleares y 23 Requisitos Funcionales vinculados a la norma ISO/IEC 25010:2023 y etiquetas Secure Scrum, con un presupuesto total autofinanciado de $11 551.75 USD.

- La exclusión justificada de la facturación electrónica SRI y la API de WhatsApp garantiza la viabilidad del proyecto dentro del cronograma de 18 semanas de la ESPOCH.

- La definición de una muestra estadística de 385 registros asegura la validez de la evaluación de seguridad bajo ISO/IEC 25010:2023.

- Los resultados de este informe constituyen el insumo directo e inalterable para la Fase 3: Especificación Formal (IEEE Std 830-1998) y Modelado UML de Casos de Uso.